洛阳市委政法委关于2020年政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我委2020年2000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、项目安排情况。洛阳市公共安全视频监控建设联网应用项目（简称“雪亮工程”）是中央政法委安排部署的一项重点工程，2020年4月洛阳市“雪亮工程”初步设计通过市发改委审批，项目正式立项，按照市级统筹、市县分建的方式推进。

二、项目进展情况。一般债券资金用于市本级“雪亮工程”建设。市本级“雪亮工程”于2020年9月开工建设，2021年3月基本建设完成，通过初步验收，进入试运行，2021年5月进行竣工验收。如今，洛阳“雪亮工程”已经成为了平安建设的基础，以完善立体化社会治安防控体系，把治安防范措施延伸到群众身边，维护社会治安和稳定，并且充分探索其精细管理和深度应用工作，为市域治理现代化奠定基础。

三、资金使用情况。2020年我委获得洛阳市公共安全视频监控建设联网应用项目一般债券2000万元，发行日期2020年8月13日，期限5年，利率3.08%，目前2000万元资金已全部支出。

四、项目对应资产情况。该项目截止2022年3月已完成项目决算，正在进行资产移交前期准备工作。

附件：洛阳市委政法委2020年地方政府债券存续期信息公开表

2022年6月17日